Product Strategy Canvas

| Rédacteur | Data Analyst, ESN Data | Date | Jeudi 25 | Nom du client | Sophie - Cheffe de projet PMO, Sanitoral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nom du tableau de bord : Sanitoral - Pilotage de la performance des projets |  | Objectif du dashboard : Suivre les coûts, délais et livrables, détecter les écarts d'au moins 15 % et guider les décisions et actions correctives. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs | Stories |  |  |
| Directeur général | En tant que directeur général, je veux visualiser la performance globale des coûts, délais et livrables afin d'évaluer le portefeuille. | En tant que directeur général, je veux être alerté dès qu'un écart atteint 15 % afin de décider de poursuivre ou d'arrêter un projet. | En tant que directeur général, je veux comparer les résultats par type, région, pays et période afin d'orienter la stratégie. |
| Directeur régional | En tant que directeur régional, je veux filtrer les projets de ma région afin d'en suivre les trois indicateurs clés. | En tant que directeur régional, je veux identifier les projets et pays présentant un écart d'au moins 15 % afin de prioriser mes interventions. | En tant que directeur régional, je veux comparer les pays, types de projets et phases de ma région afin d'accompagner les directeurs pays. |
| Directeur pays | En tant que directeur pays, je veux consulter les coûts, délais et livrables de mes projets afin d'en piloter la performance. | En tant que directeur pays, je veux repérer les phases responsables des écarts d'au moins 15 % afin de prendre des mesures correctives. | En tant que directeur pays, je veux explorer le planning et le détail de chaque phase afin d'agir rapidement sur les retards et dérives. |